ZÁPISNICA

z 28. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Štvrtok,

zo dňa 24.8.2018.

Prítomní:                Ing. Ján Baďura, Ing. Dominik Kaššovic, ,

Ing.  Zuzana Masácová Pavol Kozic

Osparavedlnení :     Ing. Miroslav Jurčo

Zapisovateľ:              Ing.  Zuzana Masácová,

Návrhová komisia :    Pavol Kozic , Ing. Dominik Kaššovic

Program:

1.     Otvorenie.

2.     Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „ IBV DIELY ŠTVRTOK “

3.     Rôzne.

4.     Uznesenia a záver.

K bodu č. 1. Otvorenie.

Zasadnutie otvoril starosta obce P. Habdák. Skonštatoval, že zasadnutia sa zúčastňujú štyria z piatich riadne zvolených poslancov obecného zastupiteľstva a teda 28. mimoriadne zasadnutie OZ je uznášania schopné.

K bodu č. 2 Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo „ IBV DIELY ŠTVRTOK “

K dodatku navýšenia ceny za predmet zmluvy bola zvolaná pracovná porada na deň 24.8.2018, teda deň pred 28. mimoriadnym zasadnutím OZ, ktorej sa zúčastnili všetci poslanci OZ a kontrolór obce. Na porade informoval prítomných Ing. Bečár – technický dozor stavby za dodávateľa o prácach, ktoré suma v návrhu dodatku obsahuje / navýšenie podkladovéko krytu kameniva so zhutnením, okrajový obrubník cesty zo strany odvodňovacieho kanála, rozvody NN prípojok elektrickej energie na pozemky / . Poslanci dostali na rokovanie aj všetky zápisy z kontrolných dní na predmetnej stavbe spracované stavebným dozorom obce Štvrtok. Poslancom bol Ing. Bečárom  prezentovaný komentár k dodatku zmluvy, následne poslanci kládli doplňujúce otázky a vyjadrili svoj názor k uvedenému a sume plynúcej z dodatku.  Poslanci vyjadrili nesúhlas s výškou navrhovanej sumy. Požiadavku na spoluúčasť dodávateľa na úhrade financií za práce naviac vyplývajúcich z dodatku vzniesli poslanci Ing. Ján Baďura, Ing. Miroslav Jurčo, Ing. Dominik Kaššovic a Pavol Kozic. Všetci sa zhodli na 20 – 50% spoluúčasti z celkovej sumy, aby bol pre nich návrh akceptovateľný. Poslankyňa Ing. Zuzana Masácová s navýšením akejkoľvek sumy zásadne nesúhlasila. Ing. Bečár informoval prítomných, že nie je kompetentný rokovať o zmene sumy a navrhuje na rokovanie zastupiteľstva prizvať štatutárneho zástupcu TVS, a.s., ktorému požiadavku na zníženie sumy zo strany OZ Štvrtok prednesie.

Na 28. mimoriadne zasadnutie OZ, ktorého sa zúčastnili štyria z piatich poslancov bol prizvaný štatutárny zástupca TVS, a.s. Ing. Milan Topoli. Ten oboznámil prítomných s nasledovným návrhom TVS, a.s. ako dodávateľa stavby:

suma za všetky prevedené a navrhované práce naviac oproti projektu stavby je 66 272,56 € z toho TVS, a.s. z dôvodu skrátenia doby výstavby o čas konsolidácie cestného telesa o 5 – 6 mesiacov navrhuje svoju spoluúčasť vo forme zníženia celkovej ceny z dodatku o ½,

čo je 33 136,28 €.

Vyjadrenie Ing. Dominika Kaššovica, prečo sa rozhodoval ZA pri navýšení sumy za novú cestu:

1. stavebný dozor pre túto stavbu je náš dozorný orgán, či všetko na stavbe prebieha v poriadku a ktorého radami by sme sa mali riadiť.

Stavebný dozor toto navýšenie schválil ako opostatnené.

2. Po porade s pánom Michalom Ochránkom, ktorý pracuje ako statik, a potvrdil mi, že sa bežne stáva, že kvôli zhutňovaniu cesty sa môže navýšiť cena, ak tlaková skúška nevychádza.

Stanovisko poslankyne Ing. Masácovej  vyjadrené na pracovnom stretnutí dňa  23.08.2018 a následne mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.08.2018 k Dodatku č.1 k Zmluve o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK  uzatvorenej medzi Objednávateľom Obec Štvrtok a zhotoviteľom Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s. Predmetom uvedenej zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo IBV DIELY ŠTVRTOK v rozsahu objektov SO-02 Vodovod, SO-03 Kanalizácia, SO-04 STL Plynovod, SO-200 Komunikácia, SO200.1 Komunikácie odvodnenie podľa projektovej dokumentácie  v dohodnutej sume 391 179,35 EUR.

Dňa 13.06.2018 sa uskutočnilo 26.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Štvrtok, na ktorom boli  schválené podklady zmluvy o vykonaní diela  s vysúťaženým dodávateľom  Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s. v sume diela 391 179,35 EUR. Ďalej poslanci schválili sumu 30 EUR/m2 za odpredaj pozemkov pre IBV-DIELY. Uvedená suma bola stanovená k danému dátumu z  doteraz vynaložených nákladov na zákazku IBV DIELY vrátane sumy 391 179,35 EUR na zhotovenie komunikácie zhotoviteľom  Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s. a z predpokladaných výnosov za predaj pozemkov (pri sume 30EUR/m2).

Na základe dodatku č.1 k Zmluve o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK  uzatvorenej medzi objednávateľom Obec Štvrtok a zhotoviteľom Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s. mala byť uvedeným dodatkom navýšená suma k pôvodnej sume o 56 866,50 EUR.

Dňa 23.08.2018 sa na obecnom úrade vo Štvrtku uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom boli okrem starostu prítomní poslanci, Ing. Saska - kontrolór obce, za spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s. -  Ing. Matúš Bečár –stavebný dozor, ďalej občania obce Štvrtok,  Pavol Kaššovic, a neskôr prišla Ing. Hricová.  Ing. Bečár zastupoval zhotoviteľa /informácie týkajúce sa technickej stránky veci/  a vysvetľoval z akého dôvodu došlo k navýšeniu vysúťaženej ceny  z 391 179,35 EUR zmluvy o dielo o sumu 56 866,50 EUR . K navýšeniu malo dôjsť za práce naviac vykonané na uvedenej zákazke.

Dňa 24.08.2018 sa uskutočnilo  mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Štvrtok, na ktorom mal byť  schválený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK s vysúťaženým dodávateľom  Trenčianska vodohospodárska spoločnosť. Na zastupiteľstvo prišiel aj Ing. Milan Topoli – predseda predstavenstva Trenčianskej  vodohospodárskej spoločnosti,  a.s., ktorý na základe informácii z pracovného stretnutia zo dňa 23.08.2018 navrhol znížiť sumu v Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK zo sumy 56 866,50 EUR  na sumu 33 136,28 EUR.

Na uvedenom mimoriadnom zastupiteľstve sa schvaľoval Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK  so zníženou sumou  hlasovaním prítomných poslancov. Na základe hlasovania bol Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK odsúhlasený.

Proti uvedenému  Dodatku č. 1 k  Zmluve o dielo IBV DIELY ŠTVRTOK  hlasovala len poslankyňa OZ Ing. Masácová  na základe uvedených skutočností:

Dňa 13.06.2018 bola na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Štvrtok schválená suma  30 EUR/m2 za odpredaj pozemkov IBV DIELY  na základe doposiaľ vynaložených výdavkov a predpokladaných príjmov (pri predajnej sume 30EUR/m2) týkajúcich sa IBV diely Štvrtok.

Následné navýšenie vysúťaženej sumy Dodatkom č. 1 by podstatne zvýšilo výdavky na IBV DIELY pri schválenej sume 30 EUR/m2 , čo by malo za následok zníženie zisku... až stratu z uvedenej  zákazky,  a to by bolo hradené z verejných prostriedkov obce Štvrtok bez finančných následkov na kupujúcich, ktorí predmetné pozemky kúpili.

Ing. Masácová nesúhlasila  ani z akýmkoľvek navýšením výdavkov za IBV DIELY ŠTVRTOK, nakoľko tieto výdavky neboli zahrnuté pri schvaľovaní sumy za odpredaj pozemkov.

Dňa 13.08.2018 sa uskutočnilo 27. Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, kde bol schválený priamy predaj stavebných parciel IBV diely na základe predloženého zoznamu kupujúcich pre jednotlivé parcely. Kúpne zmluvy na uvedenom zasadnutí predložené neboli.

Z uvedeného vyplýva, že k odpredaju pozemkov malo prísť po tomto dátume teda po 13.08.2018.

Dňa 24.08.2018 som na stránke Obce Štvrtok pozerala naskenované kúpne zmluvy na odpredaj pozemkov, kde som zistila, že pozemky okrem jedného boli predané už v mesiaci júl 2017 /prvé boli predané už 12.07.2018,  teda pred schválením priameho predaja poslancami obce. Čo sa týka osôb, ktorým boli pozemky predané, neviem akým kľúčom boli tieto osoby vybraté. Zmluvy sú podpísaním obidvoch  strán platné.

Kúpne zmluvy v žiadnom článku zmluvy neobsahujú akúkoľvek zmienku o tom, že obec sa zaväzuje zhotoviť komunikáciu.

Poukazujem na skutočnosť, že ani dňa 23.08.2018 a ani dňa 24.08.2018 nebol prizvaný Ing. Anton Petrovský, ktorý zastupuje obec Štvrtok ako stavebný dozor a k uvedenej problematike mal aj on predniesť svoje stanovisko   za účelom objasnenia prerokovávaných skutočností.

Mám za to, že starosta obce mohol mať  už v mesiaci júl znalosť o tom, že dôjde k navýšeniu sumy u zhotoviteľa  Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,  a.s. (zápisy z kontrolných dní v mesiaci júl 2018) a napriek tomu odpredal uvedené pozemky za sumu 30 EUR/m2  bez toho, aby informoval poslancov, že dôjde k navýšeniu výdavkov za výstavbu komunikácie.

Ostatné výdavky /s ktorými nebolo počítané v kalkulácii pri stanovení ceny pozemkov/ na dokončenie komunikácie  by mali znášať kupujúci pozemkov, jedná sa o zvýšenie komfortu uvedených pozemkov, z ktorých úžitky budú mať práve títo kupujúci a hodnota týchto pozemkov sa po dostavaní uvedenej komunikácie zvýši.

Pokiaľ nebolo rátané s tymýto výdavkami zásadne nesúhlasím, aby obec dotovala vybudovanie cesty pre skvalitnenie komfortu kupujúcich bez toho, aby títo neznášali takéto dodatočné  finančné zaťaženie.

Odpovede starostu obce na pripomienky poslankyne Ing. Masácovej:

Suma za odpredaj pozemkov bude 540 000,-€.

Vymenovaní poslanci súhlasili s prácami naviac, ale sumu treba rokovaním znížiť.

Vysvetlenia k zníženiu sumy dodatku podal štatutárny zástupca TVS, a.s.

Žiadna strata nehrozí ! Financie na cestu aj s nákladmi na prípravu sa do sumy 540 000,-€ zmestia. Nehovorím o tom, že obec má vystavanú trafostanicu v hodnote 7,5 mil. Sk, čo bol hlavný dôvod prečo staré zastupiteľstvo súhlasilo s výstavbou novej IBV. A to je zisk tejto obce. Ak by sa nová trafostanica nebola postavila, dnes by sme túto debatu neviedli.

Či sa zvýšia náklady na výstavbu pred zahájením navážky podložia nevedel nikto. Dokonca projektant sa v technickej správe vyjadril, že suma podložia cesty sa upraví podľa splnenej normy na statiku.  Finančná komisia prečo neprerokovala takúto dôležitú investíciu ale ako vždy nereagovala hoci je Ing. Masácová jej predsedníčkou.  Naopak teraz hodnotí negatívne svoje vlastné rozhodnutie a viní za to jedine starostu obce.

Všetky zmluvy sú poslancom k dispozícii na úrade od samého začiatku. Odpredaj pozemkov priamym predajom bol schválený 13.6.2018. V tom čase nemohol ani starosta vedieť, či sa záujemcovia zaviažu splatiť sumu za pozemok podpisom zmluvy. Mená a konkrétne sumy a parcely boli schválené dodatočne 13.8.2018, keď boli zmluvy podpísané.

Ing. Petrovský svoje stanovisko telefonicky oznámil aj poslankyni Ing. Masácovej osobne a je podložené aj zápisnicami z kontrolných dní.

Mám za to, že keď starosta obce, potom aj poslanci mali vedieť o sume s navýšením pred začatím prác o ktorých sa hovorí v dodatku. Ani predseda finančnej komisie to nevedel, lebo neurobil nič pre to, aby upozornil na nejaké finančné riziká. Nikto to nevedel. Vysvetlené to bolo. Kupujúci nesúhlasia s platbou za prípojky na druhej strane cesty. Tie sú obecné a tie si obec predá už so ziskom bez nákladov.

Poslanci návrh dodatku schválili troma zo štyroch prítomných hlasujúcich.

| Meno: | Hlasoval za | Hlasoval proti | Zdržal sa hlasovania |
| --- | --- | --- | --- |
| Baďura Ján Ing. | + |  |  |
| Jurčo Miroslav Ing. |  |  |  |
| Kozic Pavol | + |  |  |
| Kaššovic Dominik Ing. | + |  |  |
| Masácová Zuzana Ing. |  | + |  |

K bodu č.3. Rôzne

V bode rôzne poslanci prerokovali a schválili žiadosť Poľovníckeho združenia Ivanovce o povolenie umiestnenia stavby hospodárskej budovy pre PZ Ivanovce podliehajúcej územnému a stavebnému povoleniu na prenajatom pozemku patriacom obci Štvrtok

| Meno: | Hlasoval za | Hlasoval proti | Zdržal sa hlasovania |
| --- | --- | --- | --- |
| Baďura Ján Ing. | + |  |  |
| Jurčo Miroslav Ing. |  |  |  |
| Kozic Pavol | + |  |  |
| Kaššovic Dominik Ing. | + |  |  |
| Masácová Zuzana Ing. | + |  |  |

K bodu č. 4. Uznesenie a záver

Návrh na uznesenie predniesol Pavol Kozic. Zasadnutie ukončil predsedajúci Pavol HABDÁK starosta obce.

Zapísal:                                                              Starosta obce:

.............................                                            ...........................

Ing.  Zuzana Masácová                                                  Pavol Habdák